河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2023-1341

招   标   人：河南信息统计职业学院

招标代理机构：中恒诚远项目管理有限公司

日        期：二〇二三年十二月

目  录

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	10

1. 总则	19

1.1 招标项目概况	19

1.2 招标项目的资金来源及落实情况	19

1.3 招标范围、监理服务期限、质量控制目标和安全控制目标	19

1.4 投标人资格要求	19

1.5 费用承担	20

1.6 保密	21

1.7 语言文字	21

1.8 计量单位	21

1.9 踏勘现场	21

1.10 投标预备会	21

1.11 分包	21

1.12 响应和偏差	21

2. 招标文件	22

2.1 招标文件的组成	22

2.2 招标文件的澄清	22

2.3 招标文件的修改	22

2.4 招标文件的异议	23

3. 投标文件	23

3.1 投标文件的组成	23

3.2 投标报价	23

3.3 投标有效期	24

3.4 投标保证金	24

3.5 资格审查资料	24

3.6 备选投标方案	25

3.7 投标文件的编制	25

4. 投标	26

4.1 投标文件的密封和标记	26

4.2 投标文件的递交	26

4.3 投标文件的修改与撤回	26

5. 开标	26

5.1 开标时间和地点	26

5.2 开标程序	27

5.3 开标异议	27

6. 评标	27

6.1 评标委员会	27

6.2 评标原则	27

6.3 评标	27

7. 合同授予	28

7.1 中标候选人公示	28

7.2 评标结果异议	28

7.3 中标候选人履约能力审查	28

7.4 定标	28

7.5 中标通知	28

7.6 履约保证金	28

7.7 签订合同	28

8. 纪律和监督	29

8.1 对招标人的纪律要求	29

8.2 对投标人的纪律要求	29

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	29

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29

8.5 投诉	29

9. 是否采用电子招标投标	29

10. 需要补充的其他内容	30

附件一：问题澄清通知	31

附件二：问题的澄清	32

附件三：确认通知	33

第三章 评标办法（综合评估法）	34

1. 评标方法	41

2. 评审标准	41

2.1 初步评审标准	41

2.2 分值构成与评分标准	41

3. 评标程序	41

3.1 初步评审	41

3.2 详细评审	42

3.3 投标文件的澄清	42

3.4 评标结果	43

第四章 合同条款及格式	44

第五章 委托人要求	79

第六章 投标文件格式	80

一、投标函及投标函附录	82

二、法定代表人身份证明	84

三、授权委托书	85

四、资格审查资料	86

五、监理大纲	92

六、拟投入现场监理人员配置	93

七、其他资料	96

特别提示

本招标项目通过《河南省公共资源交易中心网》（http://www.hnggzy.net）进行全电子化招投标。投标人应登录《河南省公共资源交易中心网站》进行电子注册、注册成为《河南省公共资源交易中心网站》会员并取得CA数字证书（以下简称CA）后，方能参与招投标活动。

1.投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心网》 （http://www.hnggzy.net） “公共服务”“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

2.招标文件的下载

投标人应使用CA登录《河南省公共资源交易中心网》（http://www.hnggzy.net），下载电子招标文件及其他附件（若有）。

3.投标文件制作

3.1投标人获取招标文件后，请到河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net）“公共服务”“下载专区”栏目下载最新版本的“投标文件制作工具安装包文件”，并使用安装后的制作工具制作电子投标文件。

3.2电子投标文件的制作：请查阅“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站“公共服务”“办事指南”专区的相关手册。

3.3投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA和企业CA进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，必须用本单位的企业CA，不能用法人CA。

3.4投标人必须在主体库中上传项目相关人员、业绩等信息，评标时评标委员会须以主体库中抓取的信息为准，未按要求将不予认可。

3.5电子投标文件中的图片应使用扫描件，投标人应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。投标文件须按要求进行电子签章后，最终生成电子文件。

3.6由于投标人原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成文件上传失败的，责任由投标人承担。

4.投标文件的上传

4.1上传的电子投标文件为加密版投标文件,需在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心http://www.hnggzy.net） ”电子交易平台内上传。电子投标文件上传成功后，请自行打印“网上投标回执单”。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。

4.3投标文件以电子上传文件为准。

5.澄清与变更

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过河南省公共资源交易中心网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。

各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。

6.开标

本招标项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址（登录河南省公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅登录”），投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

7.其他

其他未尽事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站相关电子招标投标手册及指南，本提示内容如与河南省公共资源交易中心网站相关电子招标投标手册及指南不一致时，以河南省公共资源交易中心网站相关电子招标投标手册及指南内容为准。

第一章 招标公告

河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目招标公告

项目概况

河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统（http://www.hnggzy.com）获取招标文件，并于2024年1月09日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2023-1341

2、项目名称：河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1460000.00元

最高限价：1460000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20232173-1 | 河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目 | 1460000.00 | 1460000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：在河南信息统计职业学院新校区建设项目二期（统计与大数据产教融合实训基地项目）概算范围内项目，详见概算文件、相关图纸。

合同签订后，在监理项目实施过程中，在项目预算范围内采购人可以根据实际情况对概算范围内项目进行增减，具体以委托任务书为准，投标人应对此知悉并认可；

5.2标段划分：本项目划分为一个标段；

5.3建设规模：项目总建筑面积28000平方米（含地下建筑面积5000平方米)；相关设备安装及电力、道路管网等配套设施；

5.4建设地点：郑州市郑东新区河南信息统计职业学院白沙校区（郑东新区白沙园区金龙路北、休明路南，刘集街西，松鹤街东）；

5.5监理服务期限：自合同签订之日起至项目缺陷责任期满或至项目审计结束（结束时间以后发生者时间为准）；

5.6质量控制目标：达到国家质量验收规范合格及以上标准；

5.7安全控制目标：保证在建工程的质量、规范和安全，不发生人员伤亡事故。

6、合同履行期限：合同权利义务全部履行完毕。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1资质要求：投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照，具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或具有工程监理综合资质。

3.2财务要求：投标人财务状况良好，提供2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，成立年限不足的按实际提供或提供银行资信证明。

3.3业绩要求：投标人自2020年01月01日起至投标截止时间止以来须具备至少1项中华人民共和国境内的公共建筑类建筑工程监理项目业绩，业绩单项合同建筑面积不少于20000平方米（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同协议书）。

3.4总监理工程师要求：拟派项目总监理工程师须具有相关专业高级工程师及以上技术职称，具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师证书、注册专业为房屋建筑工程，本单位注册,且在有效期内（提供投标人在当地社保部门为其缴纳的2023年以来连续6个月的社保证明）。自2020年01月01日起至投标截止时间止以来须具备至少1项中华人民共和国境内的公共建筑类建筑工程监理项目业绩，业绩单项合同建筑面积不少于20000平方米（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同协议书）。

3.5 信誉要求：投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入“失信被执行人”（投标人须提供网站查询结果截图，需包括查询日期，查询日期为公告发布之日之后。）。

3.6 其它要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关证明材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2023年12月19日至2023年12月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：河南省公共资源交易中心平台系统（http://www.hnggzy.com）

3、方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年01月09日09时00分（北京时间）

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年01月09日09时00分（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（三）-2（郑州市经二路与纬四路交叉口向南5米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开启方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅www.hnggzy.net，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密，投标人如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的，视为放弃投标。

2、本项目执行促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名  称：河南信息统计职业学院

地  址：河南省郑州市金水区鑫苑路5号

联系人：方晓正

联系方式：0371-56858628

2、采购代理机构信息（如有）

名  称：中恒诚远项目管理有限公司

地  址：郑州市农业南路招银大厦2号楼12层

联系人：李智沛

联系方式：13393721107

3、项目联系方式

项目联系人：李智沛

联系方式：13393721107

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | # 招标人：河南信息统计职业学院 # 地 址：河南省郑州市金水区鑫苑路5号 # 联系人：方晓正 # 电 话：0371-56858628 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | # 招标代理机构：中恒诚远项目管理有限公司 # 地 址：郑州市农业南路招银大厦2号楼12层 # 联系人：李智沛 # 电 话：13393721107 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 郑州市郑东新区河南信息统计职业学院白沙校区 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 项目总建筑面积28000平方米（含地下建筑面积5000平方米)；相关设备安装及电力、道路管网等配套设施； |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金及自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 概算建筑安装工程费 | 12160.89万元 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 在河南信息统计职业学院新校区建设项目二期（统计与大数据产教融合实训基地项目）概算范围内项目，详见概算文件、相关图纸。 合同签订后，在监理项目实施过程中，在采购预算范围内招标人可以根据实际情况对概算范围内项目进行增减，具体以委托任务书为准，投标人应对此知悉并认可； |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 自合同签订之日起至项目缺陷责任期满或至项目审计结束（结束时间以后发生者时间为准） |
| 1.3.3 | 质量控制目标 | 达到国家质量验收规范合格及以上标准 |
| 1.3.4 | 安全控制目标 | 保证在建工程的质量、规范和安全，不发生人员伤亡事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，投标人在投标截止时间前须自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 同第三章“评标办法前附表”第2.1.3项规定 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、修改、补充等文件； |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件的截止之日15日前。 |
|  |  | 形式：在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台提出。招标人仅对规定时间内提出的问题进行答复，但不指明问题来源。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台发布，投标人在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台自行下载查看。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：澄清内容一经在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。投标人在投标截止时间前须自行查看、下载招标文件的澄清，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。各投标人须重新下载最新的澄清文件，并据此编制投标文件。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台发布，投标人在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台自行下载查看。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：修改内容一经在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。投标人在投标截止时间前须自行查看、下载招标文件的修改，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。各投标人须重新下载最新的修改文件，并据此编制投标文件。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家税务部门相关规定计取增值税税金。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人应一次报出包含所有费用的监理费投标报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：本项目概算建筑安装工程费的1.20%，投标人报价不得超出最高限价，否则按无效标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）本项目报价以及本项目招标范围、工期监控目标、质量监控标准与安全监控目标、监理服务期限为依据，计算其监理服务投标报价，投标价格为含税价格。 （2）投标人的投标报价，为监理服务期内所提供的全部服务所需要的费用，包括但不局限于实施完成本项目全部监理工作所需的现场办公、生活设施、饮食居住等基本生活费、劳务费、技术服务费、监测、测量、抽检、交通、通讯、保险、管理费、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与监理业务有关的一切费用，除合同另行约定外，签约价格不再调整。签约酬金中未发生的费用按照合同扣除。 （3）在委托的监理服务范围和监理服务期内全面履行监理职责。投标人在计算报价时应考虑监理服务期限内的物价上涨、工程费用的变动、工期延误等风险因素。 （4）投标报价包括监理额外和附加工作报酬，且因工程环境等因素造成监理期限顺延，招标人不另行增加监理费。 （5）投标人只能提出一个不变的投标报价，招标人不接受任何选择报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额： 投标人自行选择电子投标保函或转账的方式提交投标保证金。 1.电子投标保函递交方法。投标人直接在使用的电子招投标系统上点击开具保函项，按要求操作，在线确认企业信息并选择银行/担保机构，由银行/担保机构为投标人在线开具电子投标保函。在投标截止时间前开具成功的电子投标保函系统自动确认生效,并通过电子交易系统在线递交。 2.银行转账递交方法。投标人在投标截止时间前，将投标保证金从公司基本账户一次性汇入指定账户。（以到账时间为准，请提前安排转账） 户名： 开户行： 账号： ☑不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状 况表 | 2022年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2020年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2020年1月1日以来 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 全部采用原件扫描件，投标人编制投标文件时，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库（以下简称“主体库”）中上传项目相关人员、业绩、企业证件等信息，评标时评标委员会须以主体库中抓取的信息为准，未按要求将不予认可。 备注：投标人须保证主体库中企业信息准确，并及时更新。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方均用投标人的CA锁进行电子签章。 （2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人应当按照《河南省公共资源交易中心》电子交易平台规定的加密方式加密投标文件，格式为*.hntf格式。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年01月09日09时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 在《河南省公共资源交易中心》电子交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 电子投标文件解密时间：在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密。 远程开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（三）-2 地址：郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西） 不见面开标网址：登录河南省公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅登录”。 |
| 5.2 | 开标程序 | 按河南省公共资源-远程不见面开标程序执行，开标程序详见河南省公共资源交易中心网站“公共服务”“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。 备注：投标人无需到电子招标投标交易平台现场参加开标会议，开标会议采用“远程不见面”方式。所有投标人均应当在招标文件规定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）等。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共5人组成，其中招标人代表1人，有关技术、经济等方面的专家4人。 评标专家确定方式：在开标前依法从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同本招标项目发布招标公告的同一媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 要求，履约保证金的形式：采用转账或银行保函 履约保证金的金额：合同价款的10%，中标通知书领取后7个工作日内缴纳。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 1.投标文件制作 1.1获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）“下载专区”下载最新版本的“投标文件制作工具安装包文件下载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 1.2投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。 1.3投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评审依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。 1.4投标人应在主体信息库录入信息（需审核通过）和扫描件，制作投标文件时从信息库获取资料。营业执照、开户许可证等基本信息扫描件，为审核通过状态才可以在投标人（供应商）基本信息节点进行挑选。如果不是审核通过，请联系受理处进行审核，之后重新同步获取。 1.5评审资料的全部信息挑选补充完毕后，请认真核对并确认，若有遗漏或异常的信息，需修改主体信息库信息后再次同步挑选。 2.投标文件的递交 2.1投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台指定位置完成加密上传。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2.2加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 2.3投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-61335566。 3.开标方式 3.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到省交易中心现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。远程开标大厅的网址（http://www.hnggzy.net/）。 3.2不见面服务的具体操作流程登陆河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”中“河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅投标人操作手册V1.0.doc”查看。 4.特别说明： 4.1因河南省公共资源交易平台在投标文件递交截止时间前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行登录查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 4.2如果采购人对已发出的招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将通过政府采购网、河南省公共资源交易平台上传澄清或修改，投标人自行下载查看。并以最新的澄清或修改文件编制投标文件。 5.因交易中心系统不断更新，投标人应适时登录系统查看，以交易中心最新版的系统要求为准进行操作，否则由此造成损失后果自负。 6.投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目中“投标函”为河南省公共资源交易平台系统默认设置，该“投标函”需填写相关内容并电子签章，投标人只需填写与本项目相关的信息即可，具体以投标文件中的“投标函及开标一览表”内容为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 代理服务费收取方式及标准 | （1）本项目招标代理服务费由中标人缴纳，缴纳标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中文件规定标准收费； （2）交纳时间：领取《中标通知书》时交纳。 |
| 10.2 | 类似项目 | 类似项目是指：20000平方米以上（含）公共建筑类建筑工程监理项目 |
| 10.3 | 监理大纲是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.4 | 监理服务质量考核金 | 本项目合同总额=概算建安费*中标费率。从本项目合同总额中拿出10%作为监理服务质量考核金，本考核金在最后一次支付时计算。考核分基本合格、合格、良好、优秀4个档次。考核金分别发放20%-40%、41%-60%、61%-80%、81%-100%。考核标准由招标人制定，投标人须无条件服从。（投标人需对本条款内容做实质性响应） |
| 10.5 | 投标人代表出席开标会 | 本项目采用远程开标，远程开标大厅的网址（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 |
| 10.6 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 定标方式 | 招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标或不按规定向招标人交纳履约保证金因或不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按序确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推，也可以重新招标。 |
| 10.9 | 信用要求 | 投标人应保证在本次投标过程中提供的所有材料真实有效，一经发现有造假行为，将取消其投标资格，并保留追究其相关责任的权利。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限、质量控制目标和安全控制目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量控制目标：见投标人须知前附表。

1.3.4 安全控制目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）总监理工程师要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供的内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）资格审查资料；

（5）监理大纲；

（6）拟投入现场监理人员配置；

（7）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书或附注，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “总监理工程师简历表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师的相关信息。应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书。

3.5.5 “信誉要求”应附投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入“失信被执行人”相关查询结果（投标人须提供网站查询结果截图，需包括查询日期，查询日期为公告发布之日之后。）。

3.5.6 “其他要求”应附在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关证明材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：         ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于      年     月    日    时前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖章）

日期：      年     月    日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：         ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日期：      年     月    日

附件三：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年     月    日发出的           （项目名称）监理招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年     月    日收到。

特此确认。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：      年     月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量控制目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 安全控制目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 监理服务质量考核金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第10.4项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 1.报价部分：20分 2.监理大纲：50分 3.商务部分：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 1、有效投标人为通过初步评审且投标报价不超过招标控制价的投标人。 2、在招标控制价的95%-100%的有效投标人的投标报价参与评标基准价的计算；不在招标控制价的95%-100%的有效投标人的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与报价得分计算 3、评标基准价=招标控制价×50%+有效投标报价算术平均值×50%。（保留小数点后两位） 4、有效投标报价算术平均值的确定：当有效投标报价多于5 家时，为各有效报价去除一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标报价少于等于 5 家时，则为所有有效报价的算术平均值。 5、若投标人报价均不在招标控制价的95%-100%的范围内，评标基准价=招标控制价×0.95 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（1） | 报价部分评审标准 （20分） | 投标报价 （20分） | 投标报价与评标基准价相等得满分20分。 当投标报价低于评标基准价时，每低1%在满分20分的基础上扣1分，扣完为止； 当投标报价高于评标基准价时，每高1%在满分20分的基础上扣1分，扣完为止 注：1、不足1%按插入法计算，报价得分保留两位小数。 2、对小型和微型企业在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，用增加后的价格分参与评审； 3、参加本项目的小微企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》详见附件1。 4、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱和残疾人福利企业生产的产品的价格在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，用增加后的价格分参与评审。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》（见附件2），否则，不予认定。 5、同一投标人，中小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 2.2.4（2） | 监理大纲评审标准 （50分） | 组织机构 （5分） | ①评委根据监理组织机构完整性，专业覆盖全面性，是否符合本地相关法规、文件等要求的人数并能否满足本项目实际的需求；在0-2分内自主打分。 ②明确各级监理人员(包括总监理工程师、总监代表（如有）、专业监理工程师、监理员、安全员、见证员)岗位职责,得3分,缺一个岗位职责扣0.5分,缺二个及以上岗位职责不得分；此项最多得3分。 |
|  |  | 进度控制措施 （5分） | ①针对本项目各项工作进度计划安排科学合理，相应保障控制措施内容完整、可实施性强的得3-5分。 ②针对本项目各项工作进度计划安排基本合理，相应保障控制措施基本完整、可实施的得2-3分（含）。 ③针对本项目各项工作进度计划水平低，相应保障控制措施不完善,可实施性较差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 质量控制措施 (5分） | ①针对本项目的质量控制措施完全满足项目需求，措施内容完整、科学合理、可实施性强的得3-5分。 ②针对本项目的质量控制措施基本满足项目需求，措施内容基本合理，可实施的得2-3分（含）。 ③针对本项目的质量控制措施水平低，措施内容不合理,可实施性较差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 投资控制 （5分） | ①针对项目实际的投资控制程序、控制目标和工程造价 目标风险分析以及制定防范性对策科学合理、完善全面、可实施性强的得3-5分。 ②针对项目实际的投资控制程序、控制目标和工程造价 目标风险分析以及制定防范性对策基本合理、全面、可实施的得2-3分（含）。 ③针对项目实际的投资控制程序、控制目标和工程造价 目标风险分析以及制定防范性对策不合理、可实施性较差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 履行安全生产、环境保护监理法定职责 （5分） | ①针对本项目安全生产和环境保护监理法定职责的内容完善全面、科学合理的得3-5分。 ②针对本项目安全生产和环境保护监理法定职责的内容基本全面合理的得2-3分（含）。 ③针对本项目安全生产和环境保护监理法定职责的内容不全面、不合理的得0-2分（含）。 |
|  |  | 合同管理、信息管理 （5分） | ①针对本项目的合同及信息管理制度和措施全面详实、科学合理的得3-5分。 ②针对本项目的合同及信息管理制度和措施基本完善、基本合理的得2-3分（含）。 ③针对本项目的合同及信息管理制度和措施不全面、不合理的得0-2分（含）。 |
|  |  | 协调工程建设相关方关系 （5分） | ①针对本项目的工作协调措施和方法及协调机制的规范性完全符合项目需求，科学合理、切实可行的得3-5分。 ②针对本项目的工作协调措施和方法及协调机制的规范性基本符合项目需求，可实施的得2-3分（含）。 ③针对本项目的工作协调措施和方法及协调机制的规范性不合理，可实施性较差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 工程验收实施方案 （5分） | ①针对本项目的工程验收实施方案科学合理、内容全面、可实施性强的得3-5分。 ②针对本项目的工程验收实施方案基本合理、内容基本全面、可实施的得2-3分（含）。 ③针对本项目的工程验收实施方案不全面、不合理、可实施性较差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 竣工资料收集与整理 （5分） | ①针对本项目的竣工/联合验收资料收集与整理措施符合项目需求，符合国家、省、市档案管理的相关规定，可实施性强的得3-5分。 ②针对本项目的竣工/联合验收资料收集与整理措施基本符合项目需求，符合国家、省、市档案管理的相关规定，可实施的得2-3分（含）。 ③针对本项目的竣工/联合验收资料收集与整理措施不完整，可实施性差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 缺陷责任期内工程质量缺陷管理 （5分） | - 针对本项目的缺陷责任期内工程质量缺陷管理措施全面完整，完全满足项目需求，措施科学合理、切实可行的得3-5分。 - 针对本项目的缺陷责任期内工程质量缺陷管理措施基本完整，基本满足项目需求，可实施的得2-3分（含）。 - 针对本项目的缺陷责任期内工程质量缺陷管理措施不完整，可实施性差的得0-2分（含）。 |
|  |  | 备注：上述评审项如有缺项，则该项为0分。 |  |
| 2.2.4（3） | 商务部分 评审标准 （30分） | 企业实力 （9分） | 1.企业荣誉：投标人2019年1月1日以来获得省（部）级行政部门或其委托的同级监理协会颁发的先进（优秀）监理企业荣誉的得1.5分，市级得1分，没有不得分，同一种荣誉称号以级别最高奖项得分，此项最多得3分。投标文件中附获奖证书或文件原件扫描件。 2.企业获得过AAA信用等级证书且在有效期内的得3分。投标文件中附信用等级证书及信用报告原件扫描件。 3.投标人通过质量、环境、职业健康管理体系认证三证齐全且在有效期内得3分，缺项不得分。以证书有效期为准，投标文件中附证书原件扫描件。 |
|  |  | 拟投入现场监理人员配置 （6分） | （1）现场监理人员（不含总监）每具有一个工程系列高级工程师职称或注册监理工程师的得1分，最多得3分； （2）造价控制人员（非总监）具有注册一级造价工程师的得1分； （3）现场监理人员专业配置齐全，专业配置包括土建、给排水、电气、暖通、造价等专业的得2分，专业不齐全不得分； 现场监理人员必须为投标人现有在职人员，同一人员具有多个证书的按1个证书计算。 备注：上述人员须提供有关证书（职称证或岗位证或注册证等）及社保证明。 |
|  |  | 企业业绩 （5分） | 2020年1月1日以来，投标人签订的类似项目业绩合同，每提供1份业绩合同得2.5分，最多得5分。投标文件中附业绩中标通知书、合同协议书扫描件或复印件，否则不得分。 注：企业业绩与投标人资格条件（业绩要求）、拟派总监理工程师业绩不重复计算。 |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 1.根据投标人提供的驻场服务承诺（6分） ①驻场服务工作时间（不少于8小时/日）； ②明确驻场人员数量以及拟投入团队配置BIM技术人员； ③承诺免费提供三项投资额200万元以下的项目监理服务。 投标人根据上述三项内容承诺，依据服务承诺内容是否响应、具体全面等情况进行综合打分； |
|  |  |  | 2.其他实质性服务承诺方案（4分） 投标人提供的针对本项目的其他实质性优惠服务承诺方案，依据服务承诺方案的可行性、保障是否全面等情况进行综合评价后打分。 |
|  |  | 备注：上述评审项如有缺项，则该项为0分。 |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）报价部分评审标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评审标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评审标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

年   月   日

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同，以资共守。

一、工程概况

1. 工程名称： 河南信息统计职业学院新校区建设二期（统计与大数据产教融合实训基地）监理项目；

2. 工程地点： 郑州市郑东新区河南信息统计职业学院白沙校区（郑东新区白沙园区金龙路北、休明路南，刘集街西，松鹤街东）；

3. 工程规模：项目总建筑面积28000平方米（含地下建筑面积5000平方米)；相关设备安装及电力、道路管网等配套设施；

4. 工程概算投资额：12160.89万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标/成交通知书；

3. 招标过程中及合同实施过程中形成的补遗、澄清、纪要等文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附件，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C  保廉合同

7.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

8.招标文件及招标文件有关问题的备忘录及附件；

9.投标文件及澄清补充和其他补充文件；

10.其它合同文件（包括往来函等）

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同履约中签订的补充协议和其它补充条款在合同中处于优先地位。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：                   ，

身份证号码：                      ，注册号：                        。

五、签约酬金

（1）本工程监理签约酬金为概算建安费的（大写）：               （        ）。

本合同总价为监理人在充分考虑了工程规模、监理范围、工作内容、监理难度、工作条件、自身实力、风险因素、市场竞争等情况后进行的合理报价。本合同总价包括为提供本合同项下监理服务所发生的一切费用和开支，包括但不限于：现场办公、生活设施、饮食居住等基本生活费、劳务费、技术服务费、监测、测量、抽检、交通、通讯、保险、管理费、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与监理业务有关的一切费用。签约酬金中未发生的部分在最后一次付款时扣除。部分标准：1、未发生的伙食费（按30元/人.天扣除，人员数量按照投标文件承诺人员，天数按照实际工期计算）；2、未发生的住宿费（按20元/人.天扣除，人员数量按照投标文件承诺人员，天数按照实际工期计算）；3、其它应扣部分由委托人委托造价咨询公司依照相关标准、市场行情、并结合实际情况拟订，监理人对此表示认同并完全服从。

因工程规模、监理范围及内容的变化等导致监理人的工作量增减时，监理酬金的调整方法：因工程规模、服务范围及内容的变化导致监理人的工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的服务酬金中扣减相同比例的酬金。

（2）监理酬金的结算：本合同最终结算酬金由正常工作酬金和附加工作酬金组成。其中，正常工作酬金的结算金额=监理签约酬金；附加工作酬金的计算执行专用条件第6.2.2的约定。

（3）监理服务质量考核金：本项目合同总额=概算建安费*中标费率。从本项目合同总额中拿出10%作为监理服务质量考核金，本考核金在最后一次支付时计算。考核分基本合格、合格、良好、优秀4个档次。考核金分别发放20%-40%、41%-60%、61%-80%、81%-100%。考核标准由委托人制定，监理人须无条件服从。

六、期限

监理期限：自合同签订之日起至项目缺陷责任期满或至项目审计结束（结束时间以后者发生时间为准）

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点： 郑州市 。

3. 本合同一式    份，委托人执      份，监理人执      份，具有同等法律效力。

| 委托人： （盖章） | 监理人： （盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| 开户银行： （银行全称） | 开户银行： （银行全称） |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4  “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3  监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。不经委托人同意更换总监的，委托人有权解除合同同时罚没履约保证金，并追诉因此对委托人造成的其它经济损失。监理人更换项目监理机构及其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附件约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人需要监理人派驻项目现场监理人员的，除专用条件另有约定外，项目监理人员有权无偿使用由委托人提供的房屋及设备。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 因工程规模、监理范围及内容的变化等导致监理人的工作量增减时，监理酬金的调整方法：因工程规模、服务范围及内容的变化导致监理人的工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的服务酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金按下列方法确定：双方协商。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所需发生费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.6 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.7 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1） 协议书；

（2） 成交通知书；

（3） 采购过程中及合同签订过程中形成的补遗、澄清、纪要等文件；

（4） 专用条件；

（5） 通用条件；

（6） 附件，即：

附件1  相关服务的范围和内容

附件2  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附件3  监理工作管理规定

附件4  保廉合同

（7）其他合同文件。

如上述组成合同的文件内容不一致，排列顺序在前者效力优先。

以上各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改（包括变更、协议、纪要、备忘录等），属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

本合同监理范围包括：

河南信息统计职业学院新校区建设项目二期（统计与大数据产教融合实训基地项目）监理项目含编制项目监理规划和监理实施细则、进度控制、质量控制、投资控制、履行安全生产环境保护监理法定职责、合同管理、信息管理、BIM协同管理应用配合服务（含平台审批、数据采集上传等）、工程验收策划、组织单位工程预验收，提出质量评估意见、参与专项验收、参与技术验收、参与单位验收、竣工资料收集与整理、缺陷责任期内工程质量缺陷管理、以及协调招标人与工程建设有关各方的工作关系等工作。

2.1.2  监理工作内容还包括：

（1）熟悉并掌握合同文件，了解施工现场，以分项工程为单位，实施监理工作交底，认真填写监理工作交底记录。对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，事先征得委托人的同意后，向设计人提出建议。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（2）认真做好第一次工地会议和常规工地会议、监理会议的会议记录，按时下发会议纪要；会议纪要由监理人整理并在相应会议后48小时内分发给出席会议的各方；各方在收到会议纪要后24小时内，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人；对在上述时限内提出的任何有效异议，监理人应将此类书面异议转发给其他出席会议方，有异议的事项在下一个会议上更新讨论或由监理人依合同条件的有关约定发出相应指示。

（3）如施工承包人人员的从业资格、持证上岗等情况不符合相关法规、委托人的制度办法等工程管理规定，可勒令进行整改，并按照施工合同约定要求承包人承担违约责任。

（4）及时排查、分析并发现影响进度的隐患，督促承包人采取有效措施加以预防。若发现工期延误，应分析原因，并督促和协调承包人调整施工计划，保证合同工期的实现，并按照施工合同约定要求承包人承担违约责任。

按照委托人规定的格式、内容、要求和期限，编制总监办的监理周报、监理月报、支付季报或其它报表，并按时上报。

对工程施工进度进行检查、监督，当工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同约定的竣工期限时及时书面报告委托人。

（5）审查拟用于本工程的原始材料、成套设备（无论该材料、设备是委托人提供还是承包人提供）的品质以及工艺试验和标准试验；对审查合格的建筑材料、建筑构配件和设备，监理工程师应当及时签字；未经监理工程师签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备，监理人应当禁止承包人在工程中使用和安装，并禁止承包人进行下一道工序的施工。

（6）建立现场监理的试验、检测工作体系。依据设计要求、技术规范和要求按照合同约定或相关规范要求的项目与频率（监理人独立抽检的频率为承包人检验频率的10%），在委托人认可的质量检验单位独立开展监理试验、检测工作，并且完成见证取样工作。监理人应采用自备的检测设备和计量器具进行现场试验、检测，且所用的计量器具必须经计量检测单位检验，并在有效期内使用。所有自行或者外委试验检测的相关费用均已包含在正常工作酬金中；如监理人不能按照委托人要求按时配备试验检测设备或委托相应的检测单位进行检测，委托人有权代为配置或委托，由此发生的费用从任意一期应支付的监理正常工作酬金中扣除。

（7） 施工质量、安全控制、进度控制

1）质量控制

详细地收集并记录每天的施工情况，审查承包人实施本工程的专项施工方案及主要方法或工艺，在关键的施工工序上必须进行旁站监理。

加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对国家相关规范标准及委托人要求必须旁站监理的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录。

监理人对工程上使用的材料、施工安全和施工质量具有检验权。监理人对于不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，无论承包人提供还是委托人提供，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停止使用。对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权勒令承包人停工整改或返工。在施工承包人出现质量问题或安全隐患，委托人要求暂停施工或发生其他紧急情况时，监理人有权要求施工承包人暂停部分或全部工程施工，在施工承包人按照监理人的要求完成了整改并提出复工申请后，承包人接到监理人复工令后方能复工。

2）安全控制

审查承包人建立和落实安全管理体系，落实承包人的安全生产岗位和职责。

负责代表委托人监督、检查承包人安全生产各方面情况；根据委托人与承包人签订的合同及安全责任保证书内容，检查承包人落实情况。

审批专项安全技术方案，建立安全监理台帐，建立总监办公室对施工安全生产的监督管理体系，明确各项管理制度和措施,并加以实施。

委派安全监理工程师对安全生产进行监督和管理。

按照建设工程监理规范、政府、委托人有关施工安全管理规定和工地安全管理的有关规定对施工过程进行安全检查；对承包人的各项安全操作规程、安全生产责任制等进行审定。

督促和检查承包人制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。

对特殊工种作业人员有效操作证件和主要施工机械质量鉴定证书和安全鉴定证书以及施工机具的安全保护措施进行审核。

审查承包人进场的施工机械，定期检定的设备及安全设施的检定情况和报审程序。

按规定程序审核安全技术措施及专项施工方案，施工机械及安全设施，安全防护、文明施工措施项目等费用。

根据风险源类别等级编制监控管理方案，对风险源实施监控管理，发现异常情况及时报告并采取应急措施，并依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理。

及时排查、排除安全隐患，调查、处理工程安全事故。对工程实施过程中发生或发现的安全事故，应按安全事故的严重程度，依据《建设工程安全生产管理条例》，要求承包人提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经监理人审核同意后实施，或由监理人签发《工程暂停令》，并及时向委托人及建设行政主管部门报告；

有权对承包人不安全行为、不文明施工行为发出《安全监理指令书》、《文明施工监理指令书》；每周组织一次专项安全检查，每月组织一次全面检查，并以书面形式向委托人进行安全生产的专题报告。

督促并指导承包人建立完整的安全台帐，并定期进行检查。

督促承包人落实安全交底制度。督促承包人对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，督促承包人组织工程参与人员学习国家有关部门及公司颁发的关于安全生产的规定、条例和安全生产操作规程，并对安全交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促承包人对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制。

及时发现并制止承包人的各种违章作业，督促其整改；对重大安全问题有权责令承包人停工整改。

主持安全生产工作例会，并编写会议纪要。每周组织安全生产施工例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施。

督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域（含交叉作业）之间分隔、路拦、道路警示标志的设置等。

3）进度控制

协助委托人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准承包人提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；督促承包人采取切实可行的措施实现合同目标要求；当实施进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见并在委托人批准后调整。

（8）根据合同文件和委托人授权，对于施工承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指示并抄报委托人。

（9）按国家相关规范标准及委托人要求的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。重点部位要求100%工序、100%检验项目和100%检验频率，即全频率验收，对隐蔽工程进行复验。试验项目和试验频率按委托人要求办理，验收已完合格的工程量；参与工程质量、安全事故的分析及处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡后，应认真填写工序质量验收单及有关记录。

（10）按照有关要求负责检查承包人竣工资料的整理与编制，使其达到档案管理部门和委托人要求的竣工文件标准。

（11）文明施工、环境保护控制

1）督促、检查承包人办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于：施工许可证，临时占路许可证，渣土处置证，夜间施工许可证等。

2）检查并审核承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况。

3）检查并督促承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道。

4）检查并督促承包人采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、扬尘污染治理的施工措施，减少施工对环境和绿化的污染。

5）检查污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况，检查排污许可证和限期治理项目的执行情况，以及检查建设项目“三同时”（防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）制度的执行情况。

6）协助调查、处理环境污染事故和环境污染纠纷；发现环境污染事故或接受举报后，应根据污染事故报告制度及时向环保行政主管部门报告，实地调查和记录环境污染或事故现场状况，并采取应急措施控制。

7）检查并督促承包人严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声，监理单位应配置噪声测试仪器。每月测试二次，并将测试数据列入监理月报中。

8）检查并督促承包人按规定建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。

9）工程竣工后，检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作。

10）督促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施，消防措施，减少大气污染的措施等。

11）对检查中发现的问题，要以书面形式通知承包人进行整改同时抄送委托人，并将检查整改情况及时向委托人汇报。

12）加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要。

13）检查督促承包人严格执行委托人的有关文明施工、环境保护中的规定。

（12）监督施工承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。

（13）配合委托人完成对监理工作的履约检查工作，接受委托人对监理人违约行为的惩罚措施；监理人应当按照投标函承诺及委托人的要求，选派监理人员，及时撤换不称职的监理人员。

（14）监理人应配合委托人委托的第三方单位（如第三方监测、质量检测、控制测量等）完成相关的业务工作。

（15）配合完成暂估价项目的采购。

（16）甲供设备的安装、调试、系统试运行及其他需要承包人完成的工作均在监理人监理范围之内。

（17）配合委托人完成本工程造价的审定核价工作。

（18）监理人应对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，在征得委托人的同意后，可向设计人提出建议；如发现设计工程质量不符合国家规定或合同约定标准时，应当及时报告委托人要求设计人予以更正。

（18）监理人应按照监理规范规程审批承包人提交的施工组织设计和技术方案；按照保质量、保工期和降低成本的原则，参与或组织会审施工图设计，并向委托人提出书面报告。

（20）监理人负责组织、主持工程建设有关协作单位的协调工作（包括施工接口、设计接口等），重要协调事项应当事先向委托人报告。

（21）监理人对于不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，在征得委托人的同意后，有权勒令承包人停工整改或返工，承包人得到监理人复工令后方能复工。

（22）监理人应对工程施工进度进行检查、监督，并应及时报告委托人。

（23）监理人应当依据承包人的任务划分，在双方约定的工程价格范围内，对工程款进行计量、支付与签认，以及工程结算的复核确认或否决。

（24）监理人有权对不具备开工条件的分部工程拒绝发布开工令，对不安全行为、不文明施工行为发出《监理通知书》。

（25）按委托人要求配合政府审计工作。

（26）配合委托人信息化管理工作。

（27）委托人委托或应由监理人完成的其它工作。

2.1.3 监理期限

（1）开始监理服务的时间：自合同签订之日起。

（2）完成监理服务的时间：项目缺陷责任期满或至项目审计结束（结束时间以后者发生时间为准）。

（3）退场期限：监理服务完成后，监理人应当书面提出退场申请，并在获得委托人批准后组织退场。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据还包括：

（1）与本工程设计、施工、安装、检验、验收、结算等有关的现行规范、规程、技术标准、管理部门文件等。当有多种相关的工程质量合格标准时，应以严格的标准为本工程的验收依据。

（2）委托人提供的与本工程有关的上级行政管理部门文件；

（3）委托人函件、经委托人代表或委托人法定代表人书面签字确认的相关会议纪要；

（4）经审批同意的承包人编制的施工组织设计（项目管理实施规划）；

（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划及监理实施细则；

（6）委托人的相关管理办法、制度、规定。

2.2.2 相关服务依据包括：         /         。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人在接到委托人发出的指令后，应立即按照合同的要求组织人员、建立机构，并按照委托人的要求进驻现场开展工作；除委托人提供的监理工作条件外，监理人应当根据委托人要求和工作需要，按照投标文件中的承诺，自行配置满足监理需求的工作条件，并且不得低于询比文件要求，其相关费用已全部包含在签约酬金中；监理人的设备仪器应在合同履行期间保持状况完好，未经委托人同意，不得随意更改或撤换。

监理人在服务现场设置总监办，总监办应按合同约定及现行的法律法规、规范标准等开展工作，总监办自行购置其所需要的生活、办公、交通工具、物品，并设置独立的餐厅、宿舍。

监理人应委派总监理工程师，作为监理人的合法代表在服务现场开展工作，并与委托人建立工作联系；监理人应当根据工程情况，配备相应专业的安全人员，实施安全监理工作；辅助工作人员（包括司机、文秘、行政后勤、炊事人员等）由监理人自行聘用，费用自理；监理人员（包括监理人聘用的辅助工作人员）应严格遵守委托人制定的各项规章制度。

2.3.2 在合同履行期内，监理人应按投标文件及合同约定任命一名合格称职的总监理工程师进驻现场。总监理工程师应受理与监理人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

监理人对总监理工程师的任命应取得委托人的书面批准，监理人应在合同生效后14天内将总监理工程师的姓名及其他详细资料以书面形式通知承包人。

对于本合同而言，经监理人任命的并且委托人、承包人已经收到相应通知的总监理工程师，应是监理人唯一的合法代理人。如果总监理工程师将他的任何职责和权利委托给他的代表，此类总监理工程师代表应视为监理人的合法代理人。

2.3.3 未经委托人同意不得擅自更换监理人员，因特殊情况需更换监理人员时应事先征得委托人同意。

监理人更换项目监理机构总监理工程师及其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。经委托人批准更换总监理工程师的，监理人应书面通知委托人和承包人，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在委托人和承包人收到相应通知之前，任何对总监理工程师的任命或更换均不产生合同效力。

总监理工程师、总监理工程师代表及其他监理人员必须常驻工地现场，驻场监理人员不得少于5人，其中总监理工程师、总监理工程师代表每周不少于5天且每天工作时间不少于8小时，其他监理人员每周不少于6天且每天工作时间不少于8小时。所有监理人员不得擅自离开工地，需要离开工地时，经委托人书面同意且履行请假手续后才能离开。总监理工程师、总监理工程师代表若需离开现场应指定临时的现场负责人；离开期间，总监理工程师、总监理工程师代表指定的现场负责人应能完全履行其职责；总监理工程师和总监理工程师代表不得同时离开工地。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：/ 。

2.4 履行职责

2.4.3 监理人在行使以下权力前须经委托人事先批准：

1）发布开工令、暂时停工或复工令（如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

2）审查批准技术规范（规格）或设计的变更，并发出实施变更的指示。

3）在工程施工合同约定的工程价格范围内，对工程款支付的审核及签认。

4）监理人要求承包人撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 实际发生时，与委托人协商解决最终经委托人同意后调换。

2.4.5 正常情况下，由监理人发出的任何指示都应是书面的。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在委托人提供有关资料齐全后15天内提交，监理细则在承包人提供施工组织后15天内提交，监理规划和监理细则各2份；监理月报每月25日提交，专项报告按工程需要及时提交。

2.7 监理人有义务妥善使用、保管委托人提供的设施、设备及物品，对于由于监理人的原因造成的非正常损毁与短缺，监理人负有全面的赔偿责任。监理人使用、保管、和移交委托人财产所需的费用，应当包含在监理人的签约酬金中。

2.8 监理人应将所有依据合同发出或收到的函件复制给委托人。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                       。

3.5 委托人意见或要求

如情况紧急，委托人可直接向承包人提出意见和要求，同时书面抄送监理人。

3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。若因相关事宜情况复杂无法在14天内作出答复的，经书面通知监理人，委托人可以适当延长答复期限。

3.8 委托人有权按照相关考核办法对监理人进行履约检查，如监理人不能满足合同约定，有权责令改进，并有按照相关条款索取违约金、赔偿金的权利。

3.9 委托人按照相关考核办法对监理人作业人员的工作能力和业务水平进行考核，对于无法胜任监理任务的作业人员，委托人有权提出更换，监理人必须予以执行。

3.10 在履行合同过程中，监理人因自身原因无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行监理合同时，委托人有权向监理人发出解除监理合同的通知，本合同解除，监理酬金按照监理人实际完成的工作量进行结算。同时监理人应向委托人支付签约合同价20%的违约金，因合同解除给委托人造成的损失，监理人应当赔偿。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

1.监理人在责任期内如果因为过失给委托人造成损失的，按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金＝直接经济损失×中标费率×2。

2.监理人未及时响应或未正当履行合同义务和委托人指令，经委托人督促仍不履行，委托人每次应扣除监理人监理费总额的2%，本费用委托人可以从当期监理咨询费中扣除，也可以在最后一次付款中扣除。

3.因监理工作延误工期的，每延误一个自然日，委托人扣除监理人监理费总额的2%。

4.监理方处理相关业务时，因其原因造成委托方损失的，委托方有权向乙方要求补偿。

5.监理人在投标书中拟派项目总监理工程师、总监代表、监理工程师必须到位，未经委托人同意不得更换且不得兼职；未经委托人同意监理人擅自更换监理人员的，应按委托人要求限期整改，委托人有权要求监理人支付违约金：总监理工程师50000元/人·次，总监代表为30000元/人·次。发现总监理工程师或总监代表在其他项目兼职的，一经发现，限期整改，并由监理人承担违约金20000元/人·次。以上违约金自委托人下发相关通知后5个日历日内上交，否则每延迟一天除缴纳违约金外还应按照500元/天缴纳滞纳金。

6.监理成员根据项目进度必须及时到位，项目总监、总监代表、造价工程师、各专业专监等必须常驻工地现场，离开现场应提前向委托人提交书面申请，经委托人书面同意且履行请假手续后才能离开。总监理工程师(含总监代表)离开现场前需指定临时的现场负责人，离开期间指定的现场负责人应能履行其职责；总监理工程师和总监代表不得同时离开工地。若项目总监、总监代表、造价工程师、各专业专监每月累计请假时间超过5天，每超出一天，监理人需承担违约金1000元/人·天。

7.常驻现场的监理人员未按委托人要求进场，限期整改，监理人承担违约金每人每天5000元。各监理人员每月工作不得少于22天，如有脱岗行为（即在正常工作日内，没有向业主请假，离开工地4小时以上），专业监理工程师承担违约金500元/人·次；总监理工程师、总监理工程师代表承担违约金1000元/人·次。正常工作作息时间以外以及节假日，工程总承包人正常施工，监理工作应正常进行，监理人不安排相关人员值班的，扣罚监理费5000元/人·次

8.监理人擅自聘用未经委托人同意的人员从事监理工作，一经发现，限期撤换该人员，并承担违约金5000元/人·次。

9.监理人需准时参加监理周例会及委托人通知参加的其他会议，有事会前请假并征得同意，否则按缺席、迟到处理，缺席会议承担违约金500元/人次，迟到、早退会议承担违约金100元/人次。会议期间手机必须转成静音，违规一次承担违约金100元/人次。监理例会会前不交监理周报、监理月报的，承担违约金500元/次。

10.监理人在投标书中承诺的监理设备和仪器必须按时到位，否则每缺少一项承担违约金1000元；未经委托人同意，设备仪器不得随意更改或撤换，并应在合同履行期间保持状况完好。检测仪器及设备等在监理服务期间，不能保持良好运作性能的，应及时更换，否则每件每天需承担违约金1000元。

11.监理合同签订后，未能在开工前将监理规划和监理实施细则报送委托人的，每延误一天承担违约金1000元。未能在相应工程项目开工前组织施工图会审或审查承包单位报送的施工组织设计（方案）的，承担违约金10000元。

12.监理人在施工前应认真熟悉施工图纸，并就图纸提出书面建议及意见，如果监理人对图纸的“错、漏、碰、缺”或重大错误等问题，没有提出意见或建议而引起的返工或变更金额超过10000元的，应承担部分责任并进行赔偿。赔偿金额=返工/变更工程量金额*2%，触犯国家法律的要承担相应法律责任。

13.监理人对施工现场违反安全操作规程、不符合国家劳动保护、环保、消防等法规的做法，有权立即于涉并上报建设单位。对玩忽职守或监督不力，造成安全隐患或事故者，监理人需承担违约金1000-5000元/次。若因监理人未按《建设工程安全管理条例》履行安全职责，监理不力，工地发生重大死亡事故，并被安监局、公安、建委等主管部门定性为工地管理责任事故，监理人需承担违约金，额度为监理服务费的20%。

14.工程总承包人人员违章作业因而引起工程质量得不到保证时，监理人应立即劝阻，若劝阻无效，监理人有权按合同予以罚款、责令停工、撤换不合格的管理人员（包括项目经理及总工）及撤换不合格的施工班组。对不严格执行或监督不力者，监理人需承担违约金1000-5000元/次。

15.监理人对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工等现象不能有效控制，在委托人下次检查中重复出现时，监理人承担违约金1000元/次，且委托人有权更换责任监理人员。

16.监理人对工程总承包人或者材料供应商虚报的工程量，弄虚作假、降低工程质量，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，需承担违约金每次10000元。因此而造成损失的，监理人需承担违约金，额度为损失额的20%。

17.监理人利用监理职权谋取任何不正当利益的，每发现一次支付违约金5000元，处理相关人员，涉及刑事犯罪的，移交司法机关。

18.监理人严重违反本合同约定，或违反约定后拒绝整改，或同类违约行为经整改两次以上仍未达到约定要求的，委托人有权解除本合同。监理人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行监理合同时，委托人可解除合同。

19.合同履行期内，监理人人需按照委托人要求做好BIM协同管理应用配合服务（含平台审批、数据采集上传等），并可采取专人或兼任的方式配备现场BIM协同管理监理方人员，若未能履行，监理人须向委托人支付处本合同总价20%的违约金。

本合同有关监理人违约的约定有重叠、交叉的，委托人有权自由选择对委托人更为有利的约定执行。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

不计取逾期付款利息。

4.3  除外责任

如果不可抗力严重影响合同以致无法继续履行，委托人有权通知监理人解除合同。一旦发出此项通知，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应享有的追责权利。因出现不可抗力致使本合同不能履行或仅能部分履行时，委托人应向监理人支付合同终止之日前的酬金。因不可抗力产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

概算建安工程费=12160.89万元，为监理费计费基数。委托人增加或减少投资，监理总酬金按照委托人最终审计工程决算报告核定的实际投资额的     %  据实结算（若概算范围内项目调整，概算建安费相应调整）

（1）合同签订节点。监理合同签定后，监理单位按照监理规范及合同要求，将项目监理机构的组织形式、人员构成经建设单位审核通过进场后进行支付。按概算建安工程费作为计费基数*中标费率*20%*90%支付；

（2）主体工程封顶节点。实训基地A、B栋主体工程全部封顶后进行支付。按概算建安工程费作为计费基数*中标费率*30%*90%支付；

（3）项目完工验收节点。实训基地A、B栋全部完工，经五大责任主体验收合格后支付。按概算建安工程费作为计费基数*中标费率*20%*90%支付；

（4）项目联合验收节点。实训基地A、B栋通过联合验收、管网等配套附属设施通过相关验收后进行支付。按概算建安工程费作为计费基数*中标费率*10%*90%支付；

（5）结算节点。委托人结算完成最终审计报告出具后，按概算建安工程费扣除未发生的暂列金额、专业工程暂估价作为计费基数，按概算建安工程费作为计费基数*中标费率*10%*90%支付；

（6）缺陷责任期满，付清剩余款项。

在合同履行中不得擅自改变，若必须改变，则需向甲方提供有效法律变更文件，否则甲方有权不予付款。

由于乙方自身原因造成延迟付款等问题的，一切后果由乙方承担。

每次付款时甲方有权直接扣除乙方违约金、罚金、损失赔偿金等应扣款项。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：   按通用条件执行   。

6.2 变更

6.2.2监理人承诺，非因监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：已包含在监理酬金内，不另行增加。

除前述约定外，委托人在任何情形下均不向监理人支付附加工作酬金。

6.2.3 任何情况下，其善后工作及恢复服务的准备工作不再计取附加工作酬金

6.2.5 正常工作酬金按照本合同协议书第五条的约定确定，已包含在监理酬金内，不另行增加。

6.2.6 因工程规模、监理范围及内容的变化等导致监理人的工作量增减时，监理酬金的调整方法：因工程规模、服务范围及内容的变化导致监理人的工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的服务酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3 暂停与解除

6.3.1 因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，委托人按照监理人实际提供的监理服务支付酬金，且委托人不给予监理人任何补偿或赔偿。

6,3.2 除不可抗力外，若本工程因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停的，经双方书面确认后，可顺延监理工期，并按照专用条件6.2.2的约定执行。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付期限届满之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。但在委托人逾期付款期间，监理人承诺不停止监理工作。

6.3.5 发现以下情况之一的，委托人有权无条件解除本合同，并向监理人索赔已支付监理费用20%的违约金：

（1）监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的；

（2）监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的；

（3）监理人转包或分包本合同项下的监理服务；

（4）监理人出现不配合委托人工作的；

（5）其他由委托人和施工单位共同认定的监理人不能胜任此项工作或损害委托人利益的；

（6）监理人无正当理由拒绝或拖延在相关文件上签字，超过3个工作日的。

6.3.6 本合同解除后，除非合同另有约定，委托人按照监理人完成的实际工作量向监理人支付酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请／仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成  / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成  / 天内支付检测费用。

8.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /           。

监理人申明的保密事项和期限：   /            。

第三方申明的保密事项和期限：   /            。

委托人申明的保密事项和期限： 监理人有技术保密的责任和义务，对于委托人提供的相关图纸、技术资料、检测成果及工程涉及的专利技术，未经委托人书面授权，不得泄露或转让给第三方，如发生此类问题，监理人承担违约责任及相应的经济赔偿及法律责任，不论本合同是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

8.7著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应事先征得委托人的书面同意后方可进行。

9. 补充条款

9.1履约保证金

9.1.1监理人是否提供履约保证金：   是   。

提供履约保证金的形式、金额及期限： 银行保函或转账，合同价款的10%，缺陷责任期满退还 。

9.1.2 履约保证金的退还：缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），如监理人无任何违约问题，30个工作日内一次性无息全额退还。监理人应在返还前书面提交返还申请并按委托人规定的付款程序办理。

9.2保障及保险

9.2.1监理人应保障委托人及其雇员免遭因监理人实施工程监理或工作不当而导致的一切索赔、损害、损失和开支等。

9.2.2监理人如因上述保障不力造成委托人及其雇员损失时，委托人有权向监理人索取相应的赔偿金额。

9.2.3监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地的人员人身、自备财产的保险及法律法规要求必须办理的其他保险，保险期间应不低于监理实际服务期限。如果监理人不办理上述保险，有关风险及后果自负其责。

9.2.4监理人应根据监理服务工作的需要，结合监理服务工作的范围与期间，自费对监理人的责任、第三人的责任以及委托人为监理服务提供的财产等进行保险。如果监理人不办理上述保险，有关风险及后果自负其责。

9.3 例外情况

监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包行为。

9.4会议管理

9.4.1监理人将主持召开由委托人、承包人、设计人、其他承包人和主要分包人出席的周例会。

9.4.2由监理人召集并主持的周例会会议纪要由监理人整理并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方；会议纪要将如实反映会议的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等。

9.5对影像视频资料的管理

9.5.1监理项目部必须配备影像记录仪，监理人在进入施工现场时必须佩戴记录仪，对现场情况进行实时记录，项目公司(项目部)项目经理可随时查阅记录仪的记录信息。此影像记录资料保存至缺陷责任期结束。

9.5.2监理人必须对材料的检验、工程的隐蔽验收、竣工验收等各个节点的验收工作进行全程影像记录，此影像记录资料保存期为永久。

9.5.3监理人必须对现场的变更及签证进行全程影像记录，此影像记录资料保存期为永久。

9.5.4监理人必须对施工企业申报的付款资料及监理工程师对其审核资料进行存档，此电子资料保存期为永久。

9.5.5本项目建设过程中若委托人需要以上影像资料、电子资料，监理人须及时向委托人进行提供，并保证资料的完整性、真实性。

9.5.6本项目竣工验收合格后，监理人须将以上影像资料、电子资料完整移交委托人。

9.6本项目为全过程审计项目，监理人必须积极配合全过程审计工作，否则委托人将有权给予相应处罚。

9.7本项目建设过程中，若发生概算范围外需进行监理服务的项目或内容，若项目总金额不大于200万元，委托人若书面委托监理人提供监理服务时，监理人须免费为委托人提供三项投资额200万元以下的项目监理服务。

9.8监理人投标文件中的服务承诺均作为合同文件的组成部分，如本合同中的优惠和服务承诺低于监理人投标文件的服务承诺，以监理人投标文件和有利于委托人的服务承诺为准。

9.9为廉洁履行合同，维护双方合法权益，特签订《保廉合同》（详见附录C）。

9.10附录作为本合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

附录：

附录A： 相关服务的范围和内容

附录B： 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C： 保廉合同

附录A  相关服务的范围和内容

1-1 勘察设计阶段：        /       。

2-2 施工阶段：        /       。

3-3 保修阶段：         /       。

4-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  / 。

附件B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

2-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

2-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| …… |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

2-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

2-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |
| …… |  |  |  |

附件C：

保  廉  合  同

甲方名称（委托人）：

乙方名称（监理人）：

为确保                     监理采购合同（合同编号：                    ）双方能够廉洁地履行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，签订如下协议：

第一条 双方的权利和义务

1．严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。

2．双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

3．双方要建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员的监督工作。

4．加强相互监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告有关部门。

第二条 甲方责任

1．甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证券（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

2．甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。

3．甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及国内外观光旅游活动。

4．甲方工作人员不得利用计量、结算、支付等职权，收受乙方回扣，谋取私利。

第三条 乙方责任

1．乙方工作人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送现金、礼品或有价证券（卡）。

2．乙方工作人员不得为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3．乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及家属外出旅游、参观、学习。

4．乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

第四条 违约责任

1．甲方工作人员有违反本合同规定的行为，由甲方按照干部管理权限，并视情节轻重，给予责任人相应的组织处理、党纪政务处分；构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

2．乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分保证金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方自愿接受甲方相关部门给予的处理，并依法承担责任。

第五条 本合同作为                       合同的一部分，双方签字盖章后即生效。

第六条 本合同正本二份，副本二份，甲乙双方各执正本副本各一份。

| 甲方（盖章）: | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 代表（签字）: | 代表（签字）: |
| 日期： | 日期： |

第五章 委托人要求

一、适用规范标准

1、本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求委托人予以澄清，除委托人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

2、除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

二、成果文件要求

1.成果文件的组成：监理大纲及实施细则，监理记录及变更签证等。

2.成果文件的深度：满足《建设工程监理规范》要求及招标人存档备案要求。

3.成果文件的份数要求：根据监理合同要求。

4.成果文件的载体要求：

（1）纸质版的要求：左侧胶装。

（2）电子版的要求：可有效查询。

（3）其他要求：无。

5.成果文件的其他要求：随时配合委托人进行资料查阅。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：         年       月      日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、监理大纲

六、拟投入现场监理人员配置

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：    （招标人名称）

1、我方已仔细研究了    （项目名称）    招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求完成本项目。投标总报价为（大写）百分之      （       % ），监理服务期限为         ，质量控制目标         ，安全控制目标         ，总监理工程师         。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、（其他补充说明）。

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年     月     日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |
| 投标报价（元） | 大写：百分之 小写： % |  |  |  |
| 监理服务期限 |  |  |  |  |
| 质量控制目标 |  |  |  |  |
| 安全控制目标 |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |
| 权利义务 | 我方完全响应“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |  |  |
| 总监理工程师 | 姓名 |  | 职称及证书编号 |  |
|  | 证书级别 |  | 注册编号 |  |
| 备注 | （1）我方在此声明，我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3规定的任何一种情形。 （2）我方承诺：如我方中标后，将按照招标文件规定的标准，向招标代理机构支付招标代理服务费。 |  |  |  |

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

投 标 人：                          （盖单位章）

日期：     年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证（正反面）

投标人：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

日期：     年     月     日

四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项(“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书等材料。)的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项(3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书或附注，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表)的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表（资格项）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项（3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书、合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号）的要求在本表后附相关证明材料。

（四）总监理工程师简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项（3.5.4 “总监理工程师简历表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师的相关信息。应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书）的要求在本表后附相关证明材料。

（五）信誉要求

投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入“失信被执行人”相关查询结果（投标人须提供网站查询结果截图，需包括查询日期，查询日期为公告发布之日之后。）

（六）其他要求

提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关证明材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）

五、监理大纲

附投标人依据招标文件要求及有关附件自行编制的技术标，应包含但不限于以下内容：

（1）组织机构；

（2）进度控制措施；

（3）质量控制措施；

（4）投资控制；

（5）履行安全生产、环境保护监理法定职责；

（6）合同管理、信息管理；

（7）协调工程建设相关方关系；

（8）工程验收实施方案；

（9）竣工资料收集与整理；

（10）缺陷责任期内工程质量缺陷管理；

（11）其他需要补充的说明。

六、拟投入现场监理人员配置

（一）监理团队组成表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 证书名称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）总监理工程师简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书。

（三）其他监理人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：应附身份证、职称证（如有）、相关执业证书和社保缴费证明。

七、其他资料

（一）企业实力

附：招标文件第三章“评标办法前附表” 第2.2.4（3） “企业实力”要求的证书电子文档。

（二）企业业绩（评分项）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：招标文件第三章“评标办法前附表” 第2.2.4（3） “企业业绩”要求的证书电子文档。

（三）服务承诺

### （四）其它相关承诺

监理服务质量考核承诺书

(招标人名称)：

我方在此声明，若我方中标，我方将按照以下规定执行监理服务质量考核金制度：

本项目合同总额=概算建安费*中标费率。从本项目合同总额中拿出10%作为监理服务质量考核金，本考核金在最后一次支付时计算。考核分基本合格、合格、良好、优秀4个档次。考核金分别发放20%-40%、41%-60%、61%-80%、81%-100%。考核标准由招标人制定，我方无条件服从。在项目实施过程中如不服从本规定，我方自愿放弃未付部分监理咨询服务费。

特此承诺！

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年     月     日

真实性承诺书

(招标人名称)：

我方在此声明，如果在投标的过程中，发现我方有挂靠或弄虚作假的情况，招标人有权取消我方投标资格或中标资格，我方承担由此引起的一切后果。如果在施工过程中发现我方有挂靠或弄虚作假的情况，招标人有权终止合同，并停止支付监理咨询服务费。同时我方自愿接受招标人本合同酬金2倍的经济处罚，并接受建设主管部门行政处罚。

特此承诺！

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年     月     日

拟派人员承诺书

(招标人名称)：

我方在此声明，若我方中标，拟派总监理工程师等人员与投标文件中人员保持一致，并具备总监所需能力和素质。所配备的所有人员符合岗位能力要求（应该持证上岗的必须持证上岗），在监理过程中保证工作质量，未经招标人同意不随意更换人员。若因我方原因更换配备人员，自愿按照合同约定承担违约责任。

特此承诺！

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年     月     日

履约承诺书

(招标人名称)：

我方在此声明，若我方中标，我方严格履行监理合同及相关协议，确保完成服务期限、质量、安全等承诺目标，否则将自愿按照合同约定支付违约金。

特此承诺！

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年     月     日

### （五）投标人认为需要提交的其他有关资料

## 附件1：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 附件2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：